Código (uso interno)

# FORMULARIO DE POSTULACIÓN

LICITACIÓN: “Actualización Biblioteca Digital FIA”

# RESUMEN DE LA CONSULTORÍA

  - Período de ejecución de la consultoría

| Fecha inicio | 01/10/2023 |
| --- | --- |
| Fecha término | 20/12/2023 |
| Duración | 3 meses |

# ANTECEDENTES DEL POSTULANTE

  - Identificación del postulante

| Antecedentes generales de la entidad postulante |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| Giro/Actividad |  |  |
| RUT |  |  |
| Dirección | Calle, N° |  |
|  | Comuna |  |
|  | Ciudad |  |

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

LICITACIÓN: “Biblioteca Digital FIA” _2023

|  | Región |  |
| --- | --- | --- |
|  | Domicilio postal |  |
| Teléfono |  |  |
| Correo electrónico |  |  |
| Sitio web (si aplica) |  |  |

| Representante legal de la entidad postulante |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre completo |  |  |  |  |  |
| Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad |  |  |  |  |  |
| RUT |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad |  |  |  |  |  |
| Dirección | Calle, N° |  |  |  |  |
|  | Comuna |  |  |  |  |
|  | Ciudad |  |  |  |  |
|  | Región |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |
| Celular |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  |  |  |  |  |
| Profesión |  |  |  |  |  |
| Género (Marque con una X) |  | Femenino |  | Masculino |  |
| Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) |  |  |  |  |  |

  - Antecedentes de otros trabajos realizados por la entidad, relacionados con la presente licitación

Máximo 6.000 caracteres

  - Reseña del coordinador/a de la consultoría

| Antecedentes generales del coordinador |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |
| RUT |  |  |
| Profesión |  |  |
| Cargo en la empresa/organización donde trabaja: |  |  |
| Dirección | Calle, N° |  |
|  | Comuna |  |
|  | Ciudad |  |

|  | Región |  |
| --- | --- | --- |
|  | Domicilio postal |  |
| Teléfono |  |  |
| Correo electrónico |  |  |
| Perfil del coordinador Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias que justifican su rol de coordinador de la propuesta. |  |  |

# CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA

Objetivo general (No modificar)

La Fundación para la Innovación Agraria requiere de la actualización de los Softwares asociados a

la Biblioteca Digital http://bibliotecadigital.fia.cl/, para que la plataforma opere como una relevante herramienta de vinculación entre los usuarios FIA y los diferentes actores del ecosistema de innovación del sector silvoagropecuario nacional y su cadena agroalimentaria asociada.

Esta plataforma debe cumplir el doble propósito de:

- Activar la interacción y flujo de información y conocimiento del sector para la consolidación de un sistema de innovación del agro chileno.

- Proveer métricas de resultado en la gestión (Google Analitycs 4.0 y Matomo 4.10.1)

- El sitio web de la Biblioteca Digital debe mantener en su diseño (conceptual y gráfico) la vinculación con las plataformas tecnológicas de FIA.

  - Objetivos específicos (No modificar)

| N° | Objetivo específico (OE) |
| --- | --- |
| 1. Preparación y planificación |  |
| 1.1 | Hacer una copia de seguridad de la instancia actual de Dspace 6 (base de datos, archivos de configuración, activos digitales) |
| 1.2 | Utilizar pg_dump para hacer una copia de seguridad de la base de datos |
| 1.3 | Copiar el directorio de configuración de Dspace |
| 1.4 | Copiar el directorio de activos digitales de Dspace |
| 1.5 | Revisar cualquier personalización que se haya hecho en Dspace 6 y determinar si es compatible o necesita adaptación para Dspace 7 |
| 1.6 | Examinar archivos personalizados como dspace.cfg, input-forms.xml y cualquier otro archivo modificado |
| 1.7 | Revisar y respaldar los archivos de estilos y plantillas |

| 1.8 | Cumplir con los requerimientos señalados en el punto 1.3 (Aspectos técnicos) de las presentes bases |
| --- | --- |
| 2. Entorno de pruebas |  |
| 2.1 | Configurar un entorno de pruebas que imite el entorno de producción, esto será proporcionado por el área de Informática de FIA |
| 2.2 | Instalar el mismo sistema operativo y versiones de software (Java, Tomcat, etc.) que en producción final |
| 2.3 | Descargar la última versión de Dspace 7 del repositorio oficial o GitHub |
| 2.4 | Instalar Dspace 7 en el entorno de pruebas |
| 2.5 | Migrar los datos de Dspace 6 a Dspace 7 en el entorno de pruebas |
| 2.6 | Restaurar la copia de seguridad de la base de datos en el entorno de pruebas |
| 2.7 | Ejecutar los scripts de migración proporcionados en la documentación de Dspace 7 |
| 3. Validación |  |
| 3.1 | Comprobar que todos los datos, como las colecciones, comunidades y elementos, se han migrado correctamente |
| 3.2 | Utilizar herramientas de consulta de base de datos para hacer verificaciones adicionales |
| 3.3 | Probar las funcionalidades clave (p.ej., búsqueda, depósito, flujo de trabajo de revisión) |
| 3.4 | Realizar búsquedas y asegurar que los resultados sean correctos |
| 3.5 | Depositar un nuevo elemento y verificar que el proceso se complete sin errores |
| 3.6 | Seguir el flujo de trabajo de revisión y asegurar que todo funcione como se espera |
| 3.7 | Comprobar que las personalizaciones y plugin que se estén utilizando funcionen correctamente o adaptar aquellas que necesiten cambios |
| 4. Formación |  |
| 4.1 | Capacitar a los administradores y usuarios sobre las nuevas características y cambios de |

|  | Dspace 7 |
| --- | --- |
| 4.2 | Preparar documentación o guías para los usuarios si es necesario |
| 4.3 | Crear, editar y eliminar metadatos en la hoja de trabajo, y en la estructura, si es necesario |
| 4.4 | Crear, editar y eliminar usuarios al sistema con los privilegios según requerimientos |
| 5. Actualización en el entorno de producción |  |
| 5.1 | Programar una ventana de tiempo en la que el sistema estará fuera de línea para la actualización |
| 5.2 | Realizar una copia de seguridad final de la producción de Dspace 6 |
| 5.3 | Seguir el mismo proceso de migración que se hizo en el entorno de pruebas |
| 5.4 | Una vez que esté todo en su lugar, poner el sistema en línea y monitorear de cerca cualquier problema o error |
| 6. Post-actualización |  |
| 6.1 | Resolver cualquier problema identificado tras la migración |
| 6.2 | Monitorear el rendimiento del sistema y ajustar la configuración si es necesario |
| 6.3 | Comunicar a los usuarios que la actualización ha sido completada y que el sistema está nuevamente en línea |
| 6.4 | Dada la importancia de los datos almacenados en Dspace, es crucial realizar copias de seguridad en cada paso y tener un plan de recuperación en caso de problemas |
| 6.5 | Crear, editar y eliminar Colecciones según requerimientos |
| 6.6 | Actualizar sitemap, índices de búsqueda y navegación, y OAI |
| 6.7 | Realizar un Upgrade de Google Analytics (incorporarlo al que actualmente posee FIA) y Matomo |

  - Metodología para cumplir los objetivos específicos.

Se d e b e i n d i c a r cómo s e cumplirán los objetivos específicos, es decir, qué m e t o d o l o g í a s , procedimientos, técnicas u tecnologías se utilizarán.

| N° | Objetivo específico (OE) | METODOLOGÍA/TECNOLOGÍA PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación y planificación |  |  |
| 1.1 | Hacer una copia de seguridad de la instancia actual de Dspace 6 (base de datos, archivos de configuración, activos digitales) |  |
| 1.2 | Utilizar pg_dump para hacer una copia de seguridad de la base de datos |  |
| 1.3 | Copiar el directorio de configuración de Dspace |  |
| 1.4 | Copiar el directorio de activos digitales de Dspace |  |
| 1.5 | Revisar cualquier personalización que se haya hecho en Dspace 6 y determinar si es compatible o necesita adaptación para Dspace 7 |  |
| 1.6 | Examinar archivos personalizados como dspace.cfg, input-forms.xml y cualquier otro archivo modificado |  |
| 1.7 | Revisar y respaldar los archivos de estilos y plantillas |  |
| 1.8 | Cumplir con los requerimientos señalados en |  |

|  | el punto 1.3 (Aspectos técnicos) de las presentes bases |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Entorno de pruebas |  |  |
| 2.1 | Configurar un entorno de pruebas que imite el entorno de producción, esto será proporcionado por el área de Informática de FIA |  |
| 2.2 | Instalar el mismo sistema operativo y versiones de software (Java, Tomcat, etc.) que en producción final |  |
| 2.3 | Descargar la última versión de Dspace 7 del repositorio oficial o GitHub |  |
| 2.4 | Instalar Dspace 7 en el entorno de pruebas |  |
| 2.5 | Migrar los datos de Dspace 6 a Dspace 7 en el entorno de pruebas |  |
| 2.6 | Restaurar la copia de seguridad de la base de datos en el entorno de pruebas |  |
| 2.7 | Ejecutar los scripts de migración proporcionados en la documentación de Dspace 7 |  |
| 3. Validación |  |  |
| 3.1 | Comprobar que todos los datos, como las colecciones, comunidades y elementos, se han migrado correctamente |  |
| 3.2 | Utilizar herramientas de consulta de base de datos para hacer verificaciones |  |

|  | adicionales |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Probar las funcionalidades clave (p.ej., búsqueda, depósito, flujo de trabajo de revisión) |  |
| 3.4 | Realizar búsquedas y asegurar que los resultados sean correctos |  |
| 3.5 | Depositar un nuevo elemento y verificar que el proceso se complete sin errores |  |
| 3.6 | Seguir el flujo de trabajo de revisión y asegurar que todo funcione como se espera |  |
| 3.7 | Comprobar que las personalizaciones y plugin que se estén utilizando funcionen correctamente o adaptar aquellas que necesiten cambios |  |
| 4. Formación |  |  |
| 4.1 | Capacitar a los administradores y usuarios sobre las nuevas características y cambios de Dspace 7 |  |
| 4.2 | Preparar documentación o guías para los usuarios si es necesario |  |
| 4.3 | Crear, editar y eliminar metadatos en la hoja de trabajo, y en la estructura, si es necesario |  |
| 4.4 | Crear, editar y eliminar usuarios al sistema con los privilegios según requerimientos |  |

| 5. Actualización en el entorno de producción |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Programar una ventana de tiempo en la que el sistema estará fuera de línea para la actualización |  |
| 5.2 | Realizar una copia de seguridad final de la producción de Dspace 6 |  |
| 5.3 | Seguir el mismo proceso de migración que se hizo en el entorno de pruebas |  |
| 5.4 | Una vez que esté todo en su lugar, poner el sistema en línea y monitorear de cerca cualquier problema o error |  |
| 6. Post-actualización |  |  |
| 6.1 | Resolver cualquier problema identificado tras la migración |  |
| 6.2 | Monitorear el rendimiento del sistema y ajustar la configuración si es necesario |  |
| 6.3 | Comunicar a los usuarios que la actualización ha sido completada y que el sistema está nuevamente en línea |  |
| 6.4 | Dada la importancia de los datos almacenados en Dspace, es crucial realizar copias de seguridad en cada paso y tener un plan de recuperación en caso de problemas |  |
| 6.5 | Crear, editar y eliminar Colecciones según requerimientos |  |

| 6.6 | Actualizar sitemap, índices de búsqueda y navegación, y OAI |  |
| --- | --- | --- |
| 6.7 | Realizar un Upgrade de Google Analytics (incorporarlo al que actualmente posee FIA) y Matomo |  |

  - Carta Gantt:

Se debe indicar la secuencia cronológica de las actividades a ejecutar para el logro de cada objetivo de la consultoría. Considerar los plazos de entrega de informes a FIA y su revisión.

Ejemplo:

| N.º Objetivo especifico | Actividad | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA CONSULTORÍA

  - Describir las responsabilidades del equipo técnico en la ejecución de la consultoría, utilizar el siguiente cuadro como referencia para definir los cargos.

| Nº Cargo | Nombre persona | Formación/Profesión | Describir claramente la función en la consultoría | Horas de dedicación a la consultoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# COSTOS DE LA CONSULTORÍA

5.1 Indicar en la siguiente tabla, los costos que considera su propuesta.

| Ítems de gastos | Monto Total ($) |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

6	ANEXOS

Anexo 1. Certificado de Vigencia de la entidad postulante. No podrá tener una antigüedad mayor a 90 días desde la fecha de apertura de esta licitación.

Anexo 2. Currículum Vitae (CV) del jefe/a de proyecto

Anexo 3. Reseña de la empresa y experiencia en proyectos similares (Brochure, presentación o similar)